Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения

компьютерных систем

Дата: 22.11.2025

Билет №1

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Воробьева Савелия Игоревича

Задание. Разработать сценарии внедрения программного продукта для рабочего места в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 1207. Оформить план внедрения.

Решение.

| № п/п | План внедрения (по ГОСТ 1207) | Содержание работ | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к внедрению | 1.1. Проверка версии ОС Windows и объема ОЗУ. 1.2. Очистка дискового пространства (при необходимости). 1.3. Проверка сетевого подключения к серверу. | Акт обследования рабочего места. ПК готов к установке. | Сист. админ |
| 2 | Установка ПО | 2.1. Запуск инсталлятора setup.exe от имени администратора. 2.2. Выбор директории установки (C:\Program Files\...). 2.3. Ввод лицензионного ключа. | ПО установлено в системе. Появился ярлык на рабочем столе. | Сист. админ |
| 3 | Активация и настройка | 3.1. Первый запуск программы. 3.2. Настройка профиля пользователя (ФИО, должность). 3.3. Подключение к общей базе данных (указание пути к БД). | Программа запущена, связь с базой установлена. | Сист. админ |
| 4 | Приемочное тестирование | 4.1. Тестовый вход в систему под логином пользователя. 4.2. Создание пробного документа. 4.3. Вывод документа на печать. | Ошибок не возникло. Документ создан и распечатан. | Сист. админ / Тестировщик |
| 5 | Обучение и передача | 5.1. Демонстрация основных функций пользователю. 5.2. Инструктаж по технике безопасности при работе с ПК. | Пользователь ознакомлен с функционалом. | Сист. админ |
| 6 | Завершение | 6.1. Подписание акта приема-передачи работ. 6.2. Удаление временных файлов инсталлятора. | Внедрение завершено успешно. | Руководитель отдела |