Квалификационный экзамен

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения

компьютерных систем

Дата: 25.11.2025

Билет №3

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Воробьева Савелия Игоревича

Задача 3. Разработать (подготовить) документацию и отчётные формы для внедрения программных средств в соответствии со стандартом.

Решение.

1. Вводная часть

1.1. Назначение документа

Настоящий документ ставит своей целью формирование детального пошагового руководства по интеграции программного обеспечения NI-VISA Driver Wizard в информационную инфраструктуру компании.

1.2. Границы применения

Данный регламент адресован специалистам в области системного администрирования, разработки и технического обеспечения, которые задействованы в процессах внедрения и последующего сопровождения программных продуктов.

1.3. Регламентирующие стандарты

Процесс внедрения программных средств должен осуществляться в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

ISO/IEC 12207: Процессы жизненного цикла программных средств в рамках системной и программной инженерии.

IEEE 1062: Рекомендуемая практика по формированию планов управления конфигурацией программного обеспечения.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010: Национальный аналог стандарта, определяющий процессы жизненного цикла программных средств.

2. Описание программного продукта NI-VISA Driver Wizard

2.1. Характеристика продукта

NI-VISA Driver Wizard — это специализированная утилита от National Instruments, призванная автоматизировать процедуры инсталляции и конфигурирования драйверов VISA (Virtual Instrument Software Architecture) для управления измерительными приборами. VISA представляет собой унифицированный программный интерфейс для коммуникации с измерительным оборудованием.

2.2. Ключевые возможности

Автоматизированная инсталляция и настройка драйверов VISA.

Обеспечение работы с широким спектром интерфейсов связи (GPIB, USB, Ethernet, Serial).

Совместимость и интеграция с остальным программным портфелем National Instruments.

Кроссплатформенная поддержка (операционные системы Windows, Linux).

3. Процедура внедрения

3.1. Подготовительный этап

3.1.1. Формирование требований

Определение целей: Чётко сформулировать перечень задач, для решения которых предназначен NI-VISA Driver Wizard.

Анализ среды: Провести аудит существующей ИТ-инфраструктуры предприятия (анализ операционных систем, сетевых конфигураций, парка оборудования).

Определение политики безопасности: Установить корпоративные стандарты по защите данных и разграничению доступа к оборудованию.

3.1.2. Организационное планирование

Составление графика: Разработать детальный план-график работ, включив в него временные интервалы для обучения сотрудников и проведения тестовых испытаний.

Определение ресурсов: Идентифицировать и закрепить необходимые ресурсы (кадровые, технические, программные лицензии).

Управление рисками: Выявить потенциальные риски и подготовить мероприятия по их снижению.

3.2. Процесс инсталляции и конфигурации

3.2.1. Установка программного обеспечения

Получение дистрибутива: Загрузить установочный пакет NI-VISA Driver Wizard с веб-портала National Instruments.

Инсталляция: Выполнить установку программы на рабочие станции пользователей, следуя официальным инструкциям.

Первоначальная настройка: Произвести базовую конфигурацию параметров утилиты в соответствии с корпоративными потребностями.

3.2.2. Настройка драйверов устройств

Обнаружение оборудования: Выявить всё оборудование, для управления которым будет применяться NI-VISA Driver Wizard.

Инсталляция драйверов: Установить соответствующие драйверы для каждого типа подключенных устройств.

Предварительная проверка: Выполнить первичное тестирование корректности установки и работы драйверов.

3.3. Стадия тестирования

3.3.1. Проверка функциональности

Тестирование установки: Подтвердить корректность инсталляции как основной программы, так и сопутствующих драйверов.

Тестирование взаимодействия: Проверить устойчивость связи и корректность команд между программой и подключенным оборудованием.

Оценка производительности: Проанализировать работу программы в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

3.3.2. Проверка нефункциональных характеристик

Аудит безопасности: Убедиться, что программное решение соответствует внутренним требованиям информационной безопасности.

Проверка совместимости: Подтвердить отсутствие конфликтов с другим программным обеспечением, используемым на предприятии.

3.4. Обучение пользовательского персонала

Разработка учебных программ: Создать комплект обучающих материалов (методические пособия, презентации, скринкасты).

Проведение тренингов: Организовать и провести обучающие сессии для сотрудников, которые будут работать с программой.

Контроль усвоения: Провести аттестацию или тестирование для проверки полученных знаний и навыков.

3.5. Сопровождение и техническая поддержка

3.5.1. Организация службы поддержки

Назначение ответственных: Определить круг лиц или подразделение, ответственных за техническую поддержку программы.

Формирование базы знаний: Создать и поддерживать в актуальном состоянии базу знаний, содержащую ответы на типичные вопросы и описание методов решения возникающих проблем.

3.5.2. Плановое обслуживание

Управление обновлениями: Регулярно отслеживать и устанавливать выходящие обновления и заплатки для программы и драйверов.

Мониторинг работоспособности: Осуществлять постоянный или периодический мониторинг стабильности работы программы и связанного с ней оборудования.

Организация резервного копирования: Внедрить регулярную процедуру резервного копирования конфигурационных данных и рабочих параметров программы.

Заключение.

Соблюдение изложенных рекомендаций и требований стандартов позволит предприятию осуществить эффективную и бесшовную интеграцию программного продукта в свою операционную среду.